МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Казанский технологический колледж

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования

«Казанский национальный исследовательский технологический университет»

(КТК ФГБОУ ВО «КНИТУ»)

# Практическая работа №2

Выполнили студенты группы:

0907-42

Кузнецов Никита, Альбретович Богдан, Суфияров Артем

Работу проверила преподаватель

Казань 2026

## ЭТАП 1. НАЗНАЧЕНИЕ РОЛЕЙ

- Менеджер развертывания (Deployment / Release Manager): Отвечает за сам процесс обновления: готовит сервера, настраивает выкатку кода, делает бэкапы, выбирает время релиза и откатывает всё назад, если что-то пошло не так.

- Менеджер сопровождения (Service Operations / Support Lead): Отвечает за работу системы после запуска: организует техподдержку (L1/L2/L3), следит за скоростью решения проблем (SLA) и общается с пользователями во время сбоев.

## ЭТАП 2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАНИЯ

Блок: Менеджер развертывания

#### 1. Выбор схемы внедрения

- Схема: Поэтапная раскатка (Canary) и переключение без простоя (Blue-Green).

- Почему так: Если обновлять такой большой сервис разом («большим взрывом»), любая ошибка уронит платежи и скачивание. Поэтому делаем постепенно:

  - Сначала обновляем внутреннюю админку для модераторов.

  - Затем поднимаем копию нового сервера рядом со старым и переключаем игроков на нее (Blue-Green).

  - Обновление клиента выдаем частями: сначала 5% игроков, потом 25%, и только потом всем остальным, чтобы вовремя заметить вылеты.

#### 2. График развертывания

| № | Что делаем | Время | Кто делает |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Делаем полный бэкап баз данных (аккаунты, деньги, инвентарь). | Т − 12 ч | DevOps, Администратор БД |
| 2 | Разворачиваем новую версию на запасном сервере, обновляем базу. | Т − 4 ч | Тимлид бэкенда, Релиз-менеджер |
| 3 | Быстрая проверка основных функций: вход, покупка, тестовое скачивание. | Т − 1.5 ч | Тестировщик (QA) |
| 4 | Релиз: переключаем игроков на новый сервер. Раздаем обнову первым 5% юзеров. | Т = 0 (ночью) | Релиз-менеджер, Сетевик |
| 5 | Смотрим графики ошибок и нагрузку на сеть скачивания. | Т + 2 ч | Сисадмин, Тестировщик |
| 6 | Отдаем обновление остальным 100% пользователей. Включаем новую админку. | Т + 6 ч | Релиз-менеджер |

#### 3. План отката (Rollback), если всё пошло не так

- Когда откатываем:

  - если сервер выдает кучу сетевых ошибок (5xx > 1.5%);

  - если сломалась оплата в магазине;

  - если у игроков массово вылетает клиент при установке игр.

- Как откатываем:

  - Быстрое переключение (2–3 мин): в настройках маршрутизатора возвращаем весь трафик назад на старый стабильный сервер.

  - Откат базы: запускаем готовый скрипт возврата структуры базы данных к прошлой версии (не затирая новые платежи).

  - Остановка раздачи: клиентам перестает предлагаться новая версия, возвращается стабильный номер сборки.

#### 4. Обучение персонала

- Кого: модераторов игр, операторов поддержки и менеджеров по работе с разработчиками.

- Как:

  - за неделю до релиза выдаем доступ к тестовой копии сайта;

  - проводим 2 коротких созвона с показом интерфейса;

  - скидываем шпаргалки и FAQ по частым ошибкам в базу знаний.

Блок: Менеджер сопровождения

#### 1. Организация техподдержки

| Уровень | Кто работает | Чем занимается |
| --- | --- | --- |
| 1 линия | Операторы (чат, почта, соцсети) | Ответы по готовым шаблонам на простые вопросы: не пришел код, как вернуть деньги, забыл пароль. |
| 2 линия | Инженеры поддержки, сисадмины | Технические сбои: не качается игра, ошибки оплаты, проверка логов, зависшие транзакции. |
| 3 линия | Разработчики платформы | Критические баги в коде, исправление серьезных уязвимостей, срочные патчи. |

#### 2. Сроки решения проблем (SLA)

| Приоритет | Что случилось | Реакция (1 линия) | Срок починки |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 (Критичный) | Упал весь магазин, нельзя войти или не работает оплата. | до 10 мин | до 2 часов |
| P2 (Средний) | Не качается одна конкретная игра, не грузятся отзывы. | до 30 мин | до 8 часов |
| P3 (Мелкий) | Кривой шрифт, опечатка в меню, съехала иконка. | до 4 часов | в плановом обновлении (до 2 недель) |

#### 3. График обновлений

- Плановые: раз в 2 недели (ночью со вторника на среду, когда меньше всего людей онлайн).

- Срочные фиксы (Hotfix): если нашли критическую уязвимость или сломалась оплата — чиним сразу же за 2–4 часа.

### Блок: Взаимодействие и риски

#### 1. Как менеджеры работают вместе

- До релиза (за 24 часа): сверяют чеклист — сделаны ли бэкапы, готовы ли инструкции для поддержки. Дают добро на запуск.

- Во время релиза (первые часы): вместе сидят на дежурстве, смотрят на графики ошибок и обращения игроков. Если всё плохо — вместе принимают решение об откате.

- После релиза (через 5 дней): разбирают косяки первой недели, собирают список мелких багов для следующего патча и передают систему на обычную поддержку.

#### 2. Главные риски

| Риск | Вероятность | Последствия | Что делать |
| --- | --- | --- | --- |
| Сервера не выдержат нагрузку (все кинулись качать новую игру) | Высокая | Высокие | Сделать раздачу по типу торрента (P2P между игроками) и добавить серверов. |
| Сломается база данных при обновлении структуры | Низкая | Критические | Заранее прогнать скрипты на тестовой базе с бэкапом. |
| Завал первой линии кучей вопросов по новому дизайну | Средняя | Средние | Выпустить заранее короткий видео-гайд и подсказки прямо в приложении. |

## ЭТАП 3. КРИЗИСНЫЙ ИНЦИДЕНТ

Ситуация: Через 2 недели после запуска в 10:00 утра всё легло: нельзя зайти в аккаунт, не открывается магазин, игры не качаются.

#### 1. Кто первым реагирует?

- Первым срабатывает автоматический мониторинг (присылает уведомление в рабочий Telegram дежурным админам о падении сервиса).

- Параллельно операторы первой линии видят лавину одинаковых жалоб и сразу передают проблему старшим технарям.

#### 2. План устранения аварии (по минутам)

- 10:02 — Объявляем критическую аварию (P1), собираем инженеров на созвон.

- 10:05 — Быстрая проверка: смотрим, нет ли DDoS-атаки, жива ли сеть и база данных.

- 10:12 — Нашли причину: в 10:00 случайно запустилось тяжелое фоновое обновление базы, которое намертво забило все подключения к PostgreSQL.

- 10:15 — Принудительно убиваем зависший процесс, перезапускаем сервера авторизации.

- 10:25 — Проверяем вход и скачивание. Система снова доступна для игроков.

#### 3. Что говорим игрокам

- 10:04 — На отдельном сайте со статусом серверов пишем: «Знаем о проблеме со входом, уже чиним».

- 10:06 — В самом приложении вешаем плашку: «Идут технические работы, ваши игры и баланс в безопасности».

- 10:08 — Даем короткий пост в соцсетях и ставим бота на автоответ в поддержке, чтобы не забивать операторов тысячами одинаковых писем.

#### 4. Разделение обязанностей при аварии

- Менеджер сопровождения: берет на себя общение с людьми, успокаивает пользователей в соцсетях, дает инструкции первой линии и следит за жалобами.

- Менеджер развертывания: руководит технарями, ищет причину сбоя в базе и серверах, решает, нужен ли экстренный патч.

#### 5. Сроки решения (SLA)

- Сообщить людям о проблеме: до 7 минут.

- Поднять сервис и вернуть доступ: до 30–45 минут.

- Полностью устранить корень проблемы: до 2 часов.

- Опубликовать отчет о причинах сбоя: в течение суток.

## ЭТАП 4. ЗАЩИТА (ТЕЗИСЫ ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ)

- Разделение задач: Чтобы площадка уровня Steam работала стабильно, релиз-менеджер отвечает за безопасную доставку обновлений без простоя (Blue-Green), а сервис-менеджер — за стабильность серверов и быструю техподдержку.

- Четкая поддержка: Разделение саппорта на 3 линии позволяет операторам закрывать типовые вопросы за пару минут, не отвлекая программистов по мелочам.

- Готовность к сбоям: Разработанный алгоритм на случай аварии позволяет найти и устранить даже критическое падение базы данных менее чем за 45 минут без паники среди пользователей.