ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Разработка платформы цифровой дистрибуции игр и ПО «GameHub»

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование системы: Платформа цифровой дистрибуции «GameHub» (ИС «GameHub»).

Заказчик: ООО «ГеймХаб Дистрибьюшн».

Разработчик: Студенческая команда разработки.

Основание для работы: Договор на разработку от 15.01.2026 г.

Сроки выполнения: 01.02.2026 – 30.11.2026 (10 месяцев).

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ

2.1. Назначение

Платформа предназначена для продажи игр и софта, быстрой загрузки файлов на ПК игроков, общения пользователей, а также для публикации проектов разработчиками.

2.2. Основные цели

Финансовая: брать комиссию 12% с каждой продажи игр в магазине.

Техническая: ускорить установку патчей до 5 минут за счет скачивания только изменившихся файлов (дельта-патчи), а не всей игры заново.

Безопасность: не допустить попадания вирусов и майнеров в каталог через автоматическую проверку и запуск файлов в изолированной песочнице.

3. ОБЪЕКТ АВТОМАТИЗАЦИИ

Система объединяет:

Компьютеры пользователей (клиентское приложение под Windows и Linux);

Рабочие места модераторов каталога;

Сервера базы данных, авторизации, платежей и сеть раздачи файлов (CDN);

Личный кабинет для студий-разработчиков.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

4.1. Производительность и надежность

Одновременный онлайн — не менее 100 000 пользователей.

Сервер должен держать нагрузку до 5 000 запросов в секунду (RPS) со временем ответа до 150 мс.

Скорость скачивания для пользователя — до 1 Гбит/с (зависит от провайдера).

Поиск по каталогу из 50 000 игр — не дольше 0,2 секунды.

Доступность сервиса — 99,9% (простой не более 43 минут в месяц).

Бэкапы: частичные каждые 15 минут, полная копия базы — раз в сутки.

4.2. Безопасность

Всё общение клиента с сервером шифруется по протоколу TLS 1.3.

Пароли хэшируются алгоритмами bcrypt или Argon2id.

Обязательный вход с подтверждением по коду (2FA) для сотрудников и по желанию для игроков.

Защита игр (DRM): игра проверяет лицензию при запуске; без интернета можно играть максимум 14 дней, после чего нужен выход в сеть.

4.3. Функционал системы

1. Десктоп-клиент игрока:

Регистрация, вход и восстановление пароля с 2FA;

Магазин с поиском, фильтрами по жанрам, ценам и тегам;

Загрузчик с паузой, докачкой и ограничением скорости;

Дельта-патчер (скачивает только измененные куски файлов);

Внутриигровой оверлей по кнопкам Shift+Tab (чат, список друзей, скриншоты).

2. Серверная часть и биллинг:

Оплата картами и через СБП с автоматической выдачей чеков (по 54-ФЗ);

Автоматический возврат денег, если сыграно меньше 2 часов и прошло меньше 14 дней с покупки;

Облачные сохранения до 100 МБ на одну игру.

3. Кабинет разработчика и модератора:

Загрузка сборок игр по частям с проверкой контрольных сумм SHA-256;

Проверка файлов антивирусом при загрузке;

Запуск игры модератором в безопасной песочнице (виртуалке) без доступа к корпоративной сети;

Публикация игры в магазине в один клик и генерация ключей.

5. ПЛАН РАЗРАБОТКИ (10 МЕСЯЦЕВ)

| № | Этап | Что делается | Сроки | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ и ТЗ | Сбор требований, выбор архитектуры, утверждение ТЗ. | Февраль 2026 | Готовое ТЗ |
| 2 | Проектирование | Схема базы данных, описание API, макеты интерфейса в Figma. | Март – Апрель 2026 | Макеты и спецификация API |
| 3 | Серверная часть | Написание бэкенда: авторизация, каталог, оплата, сервера загрузки. | Май – Июль 2026 | Работающий сервер на стейджинге |
| 4 | Клиент и админка | Разработка приложения для игроков, оверлея и панели модератора. | Июнь – Август 2026 | Установочные файлы (.exe / .deb) |
| 5 | Тестирование | Стресс-тест на 5 000 RPS, проверка безопасности и песочницы. | Сентябрь 2026 | Отчет о тестировании без багов |
| 6 | Бета-тест | Закрытый тест на 1 000 игроков и 10 инди-студиях. | Октябрь 2026 | Список правок и их устранение |
| 7 | Сдача проекта | Финальная проверка работы и подписания актов. | Ноябрь 2026 | Акт ввода в эксплуатацию |

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Система считается принятой, если выполнены следующие условия:

Сквозной тест: без ошибок проходит цепочка «Регистрация --> Пополнение кошелька --> Покупка --> Скачивание --> Запуск --> Возврат средств».

Баги: нет критических и блокирующих ошибок (P1 и P2). Мелких недочетов по интерфейсу (P3) — не более 5 штук.

Нагрузка: сервер держит 5 000 запросов в секунду в течение 1 часа без сбоев (ошибок меньше 0,05%).

Целостность файлов: скачивание тестовой игры на 50 ГБ даже при нестабильной сети завершается без битых файлов (хэш SHA-256 сходится).

Документы: переданы все инструкции и методики испытаний.

7. СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ

К сдаче готовятся:

Инструкция по установке и настройке серверов;

Руководство пользователя приложения «GameHub»;

Инструкция для модератора по проверке игр;

Руководство для разработчиков по внедрению GameHub SDK (достижения, сохранения);

Программа и методика испытаний (ПМИ);

Акт приемо-сдаточных испытаний.