МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Казанский технологический колледж

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования

«Казанский национальный исследовательский технологический университет»

(КТК ФГБОУ ВО «КНИТУ»)

# Практическая работа №2

Выполнили студенты группы:

0907-42

Кузнецов Никита, Альбретович Богдан, Суфияров Артем

Работу проверила преподаватель

Казань 2026

Оценка качества и функционала заказчиком и внесение изменений в GameHub

Цель работы — провести приёмку платформы цифровой дистрибуции игр и программного обеспечения GameHub, выявить несоответствия техническому заданию, классифицировать замечания, оформить запросы на изменение и проверить результат после доработки.

Объект проверки — ИС GameHub, сборка 0.9.0-rc1. Заказчик — ООО «ГеймХаб Дистрибьюшн». Исполнитель — ООО «ДевСтудио Технологии». Основание для приёмки — договор № GH-2026/02-DEV и техническое задание на разработку ИС GameHub.

# Задание 1. Подготовка к приёмке

## Перечень функций, подлежащих проверке

1. Вход сотрудника через SSO с обязательной двухфакторной аутентификацией.

2. Разграничение прав игрока, разработчика, модератора и администратора.

3. Поиск и фильтрация игр в каталоге.

4. Оплата банковской картой и через СБП с выдачей электронного чека.

5. Автоматический возврат средств при соблюдении установленных условий.

6. Загрузка игры с паузой, возобновлением и контролем целостности.

7. Установка дельта-обновления без повторной загрузки неизменённых файлов.

8. Загрузка разработчиком сборки по частям с проверкой SHA-256.

9. Антивирусная проверка загруженной сборки.

10. Запуск непроверенной игры в изолированной песочнице.

11. Публикация одобренной игры и генерация цифровых ключей.

12. Ведение журнала действий сотрудников.

## Чек-лист первичной приёмки

| № | Функция или требование ТЗ | Ожидаемый результат | Фактический результат | Статус | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SSO и 2FA сотрудников, п. 4.2 ТЗ | После ввода логина, пароля и одноразового кода сотрудник входит в систему; без второго фактора вход невозможен | Вход выполняется только после ввода корректного TOTP-кода | Пройдено | Повторное использование кода отклоняется |
| 2 | Ролевая модель | Пользователь видит только разрешённые ему функции | Игрок, разработчик, модератор и администратор получают разные наборы прав | Пройдено | Попытки прямого доступа к закрытым API возвращают 403 |
| 3 | Поиск по каталогу, п. 4.1 и 4.3 ТЗ | Поиск по каталогу из 50 000 игр выполняется не более чем за 0,2 с | Среднее время — 0,18 с, максимальное — 0,20 с | Пройдено | Требование выполнено на приёмочном стенде |
| 4 | Оплата и чек, п. 4.3 ТЗ | Успешный платёж создаёт заказ, лицензию и электронный чек | Заказ и лицензия созданы, чек отправлен на email | Пройдено | Повторное уведомление платёжного шлюза не создаёт второй заказ |
| 5 | Автоматический возврат | Возврат разрешён, если с покупки прошло менее 14 дней и игровое время менее 2 часов | Граничные значения обработаны корректно | Пройдено | При 2 ч 00 мин автоматический возврат отклоняется |
| 6 | Докачка и SHA-256, раздел 6 ТЗ | После разрыва сети загрузка продолжается, итоговый хеш совпадает | После второго разрыва сети один сегмент не перезапрашивается, итоговый хеш не совпадает | Не пройдено | Зафиксирован BUG-001 |
| 7 | Дельта-патчер, п. 2.2 и 4.3 ТЗ | Скачиваются только изменённые сегменты; установка патча укладывается в 5 минут | Загружено 420 МБ вместо полного дистрибутива 18 ГБ, установка заняла 4 мин 12 с | Пройдено | Целостность подтверждена |
| 8 | Частичная загрузка сборки разработчиком | Сегменты принимаются независимо, манифест и SHA-256 проверяются | Сборка 50 ГБ загружена за 500 сегментов, хеши совпали | Пройдено | Повторная отправка сегмента не создаёт дубль |
| 9 | Антивирусная проверка | Архив с EICAR блокируется и не допускается к публикации | Угроза обнаружена, заявка переведена в статус «Заблокирована» | Пройдено | Событие записано в журнал безопасности |
| 10 | Изоляция песочницы, п. 4.2 и 4.3 ТЗ | Запущенный файл не имеет доступа к корпоративной сети | Из песочницы доступен адрес внутреннего DNS-сервера | Не пройдено | Критический BUG-002 |
| 11 | Публикация и генерация ключей | Одно подтверждение создаёт одну публикацию и одну партию ключей | При двойном нажатии созданы две партии по 100 ключей | Не пройдено | Зафиксирован BUG-003 |
| 12 | Аудит действий | Критические действия содержат пользователя, время, объект и результат | Записи о входе, блокировке сборки и публикации сформированы корректно | Пройдено | Экспорт журнала доступен администратору |

## Критерии приёмки

• выполнено не менее 90% пунктов чек-листа;

• отсутствуют открытые блокирующие и критические дефекты;

• сквозной сценарий «регистрация → покупка → скачивание → запуск → возврат» выполняется без ошибок;

• сервер выдерживает 5 000 запросов в секунду в течение часа при доле ошибок менее 0,05%;

• тестовая игра размером 50 ГБ скачивается при нестабильной сети без нарушения целостности;

• заказчику передан предусмотренный ТЗ комплект документации.

Первичная приёмка не пройдена: выполнено 9 из 12 пунктов, что составляет 75%. Обнаружен один критический и два высокоприоритетных дефекта.

# Задание 2. Проведение приёмки заказчиком

## Оценка нефункциональных характеристик

| Характеристика | Оценка 1–5 | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Удобство интерфейса | 4 | Основные действия понятны, но в очереди релизов недостаточно фильтров |
| Скорость отклика | 5 | Большинство экранов открывается менее чем за 0,5 с, поиск соответствует ТЗ |
| Понятность навигации | 4 | Структура логична, но состояние длительной загрузки отображается недостаточно подробно |
| Визуальное оформление | 4 | Единый стиль соблюдён, критичные статусы хорошо различимы |
| Общая удовлетворённость | 4 | Основной функционал реализован, однако критический дефект песочницы блокирует ввод в эксплуатацию |

## Реестр замечаний

| № | Описание | Шаги воспроизведения | Тип | Приоритет | Пункт ТЗ | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | После повторного обрыва сети загруженный файл имеет неверный SHA-256 | Начать загрузку игры 50 ГБ → дважды отключить сеть на 30 с → дождаться завершения → сравнить хеш | Дефект | Высокий | Раздел 6, целостность файлов | Исправлен |
| 2 | Песочница имеет доступ к внутреннему DNS-серверу | Запустить тестовую сборку → выполнить запрос к dns.gamehub.local | Дефект | Критический | Пп. 4.2–4.3, изоляция | Исправлен |
| 3 | Двойное нажатие «Утвердить релиз» создаёт две партии ключей | Открыть одобренную заявку → быстро дважды нажать кнопку публикации | Дефект | Высокий | П. 4.3, публикация и ключи | Исправлен |
| 4 | В очереди релизов нельзя отфильтровать заявки по разработчику и версии билда | Открыть очередь → раскрыть фильтры | Доработка | Средний | Прямо не задано | Реализовано, CR-001 |
| 5 | Для загрузки билда не показываются расчётное время окончания и текущая скорость | Запустить загрузку сборки → открыть карточку процесса | Доработка | Средний | П. 4.3, загрузка сборок | Реализовано, CR-002 |
| 6 | При отклонении релиза можно выбрать только один шаблон причины | Открыть заявку → нажать «Отклонить» → выбрать две причины | Доработка | Низкий | Прямо не задано | Реализовано, CR-003 |
| 7 | Нет выгрузки протокола проверки в PDF | Завершить проверку → открыть меню экспорта | Новое требование | Средний | Отсутствует в ТЗ | Реализовано, CR-004 |
| 8 | Нет уведомления релиз-менеджера в корпоративном мессенджере | Изменить статус заявки на «Требует решения» | Новое требование | Низкий | Отсутствует в ТЗ | Отложено, CR-005 |
| 9 | Нет массового назначения заявок группе модераторов | Выделить несколько заявок → открыть меню действий | Новое требование | Низкий | Отсутствует в ТЗ | Отклонено, CR-006 |

# Задание 3. Анализ и классификация замечаний

Дефекты № 1–3 являются несоответствиями обязательным требованиям ТЗ и устраняются исполнителем без дополнительной оплаты. Замечания № 4–6 улучшают уже работающий функционал и оформлены как доработки. Замечания № 7–9 отсутствовали в исходном ТЗ и оформлены как новые требования.

## Протокол разногласий

| № | Позиция заказчика | Позиция исполнителя | Решение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Экспорт протокола в PDF должен входить в штатную поставку документации | ТЗ требует передать документы, но не требует автоматически формировать PDF из интерфейса | Классифицировать как новое требование; оформить CR-004 |
| 2 | Уведомление в мессенджере является частью удобного рабочего процесса | Канал уведомления не определён ТЗ, потребуется отдельная интеграция и учёт секретов доступа | Классифицировать как новое требование; отложить до согласования корпоративного API |
| 3 | Отсутствие расчётного времени загрузки серьёзно мешает планированию смены | Загрузка выполняется корректно, а ETA не указан как критерий приёмки | Классифицировать как доработку; реализовать в текущем этапе |
| 4 | Массовое назначение ускорит распределение очереди | Без блокировок и проверки полномочий функция создаёт риск двойного назначения | Отклонить текущий вариант; вернуться к требованию после проектирования механизма блокировок |

# Задание 4. Оформление запросов на изменение

Для оценки стоимости дополнительных работ принята расчётная ставка 2 500 рублей за один человеко-час, включающая разработку, тестирование и обновление документации.

## CR-001 Фильтры очереди релизов

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Номер CR | CR-001 |
| Дата | 13.05.2027 |
| Автор | Ведущий модератор каталога |
| Суть изменения | Добавить фильтры по разработчику, версии билда и диапазону дат подачи заявки |
| Обоснование | Уменьшение времени поиска заявки и предотвращение проверки устаревшей версии |
| Трудозатраты | 32 часа |
| Влияние на сроки | +2 рабочих дня, без переноса итоговой даты проекта за счёт резерва этапа |
| Стоимость | 80 000 рублей |
| Риски | Неверная комбинация фильтров может скрыть часть заявок; требуется кнопка сброса |
| Затрагиваемые модули | Очередь релизов, API заявок, журнал аудита |
| Решение заказчика | Принять |
| Обоснование решения | Доработка напрямую повышает производительность модераторов |

## CR-002 Скорость загрузки и расчётное время окончания

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Номер CR | CR-002 |
| Дата | 13.05.2027 |
| Автор | Релиз-менеджер |
| Суть изменения | Показывать текущую скорость, объём оставшихся данных и ETA |
| Обоснование | Модератор сможет планировать параллельные проверки больших сборок |
| Трудозатраты | 24 часа |
| Влияние на сроки | +1 рабочий день |
| Стоимость | 60 000 рублей |
| Риски | ETA будет изменяться при нестабильном канале; необходимо обозначить оценочный характер |
| Затрагиваемые модули | Загрузчик, интерфейс карточки билда |
| Решение заказчика | Принять |
| Обоснование решения | Изменение снижает простои рабочего места |

## CR-003 Множественный выбор причин отклонения

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Номер CR | CR-003 |
| Дата | 13.05.2027 |
| Автор | Ведущий модератор каталога |
| Суть изменения | Разрешить выбирать несколько шаблонов замечаний и дополнять их комментарием |
| Обоснование | Одна сборка часто нарушает несколько требований одновременно |
| Трудозатраты | 20 часов |
| Влияние на сроки | Не влияет; выполняется параллельно с CR-001 |
| Стоимость | 50 000 рублей |
| Риски | Дублирование одинаковых формулировок в отчёте |
| Затрагиваемые модули | Форма отклонения, шаблоны замечаний, письмо разработчику |
| Решение заказчика | Принять |
| Обоснование решения | Снижает количество повторных циклов согласования |

## CR-004 Экспорт протокола проверки в PDF

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Номер CR | CR-004 |
| Дата | 14.05.2027 |
| Автор | Руководитель проекта заказчика |
| Суть изменения | Формировать PDF-протокол с результатами антивирусной проверки, теста в песочнице и решением модератора |
| Обоснование | Протокол нужен для архива приёмочных и внутренних проверок |
| Трудозатраты | 40 часов |
| Влияние на сроки | +2 рабочих дня |
| Стоимость | 100 000 рублей |
| Риски | Ошибки переноса длинных названий и кириллицы; требуется шаблон и тесты отображения |
| Затрагиваемые модули | Отчётность, хранилище документов, карточка релиза |
| Решение заказчика | Принять |
| Обоснование решения | Обеспечивает воспроизводимость и документирование решения о публикации |

## CR-005 Уведомления в корпоративном мессенджере

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Номер CR | CR-005 |
| Дата | 14.05.2027 |
| Автор | Руководитель отдела модерации |
| Суть изменения | Отправлять уведомление о заявках со статусом «Требует решения» |
| Обоснование | Ускорение реакции релиз-менеджера |
| Трудозатраты | 32 часа |
| Влияние на сроки | +2 рабочих дня после предоставления API и токена |
| Стоимость | 80 000 рублей |
| Риски | Недоступность внешнего API, утечка токена, дублирование сообщений |
| Затрагиваемые модули | Сервис уведомлений, управление секретами, аудит |
| Решение заказчика | Отложить |
| Обоснование решения | Заказчик ещё не выбрал корпоративный мессенджер и не предоставил API |

## CR-006 Массовое назначение заявок

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Номер CR | CR-006 |
| Дата | 14.05.2027 |
| Автор | Ведущий модератор каталога |
| Суть изменения | Назначать выбранную группу заявок нескольким модераторам одним действием |
| Обоснование | Ускорение распределения очереди в начале смены |
| Трудозатраты | 56 часов |
| Влияние на сроки | +4 рабочих дня |
| Стоимость | 140 000 рублей |
| Риски | Двойное назначение, гонки состояний, неравномерная загрузка сотрудников |
| Затрагиваемые модули | Очередь, роли, блокировки, аудит, уведомления |
| Решение заказчика | Отклонить |
| Обоснование решения | Риск и стоимость выше ожидаемого эффекта; используется автоматическое взятие верхней свободной заявки |

## Журнал изменений

Принятые CR-001–CR-004 включены в дополнительное соглашение к договору с общей стоимостью 290 000 рублей. Отложенный и отклонённый запросы не изменяют договорную цену и календарный план.

| № | Дата решения | Суть | Дата изменения | Версия продукта | Статус | Кем проверено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-001 | 12.05.2027 | Повторная проверка сегмента и SHA-256 после восстановления сети | 16.05.2027 | 0.9.1-rc2 | Исправлено | QA-инженер |
| BUG-002 | 12.05.2027 | Полная блокировка доступа песочницы к корпоративным подсетям и DNS | 16.05.2027 | 0.9.1-rc2 | Исправлено | Инженер ИБ |
| BUG-003 | 12.05.2027 | Идемпотентная публикация и блокировка повторного нажатия | 16.05.2027 | 0.9.1-rc2 | Исправлено | QA-инженер |
| CR-001 | 13.05.2027 | Фильтры очереди релизов | 17.05.2027 | 0.9.1-rc2 | Реализовано | Ведущий модератор |
| CR-002 | 13.05.2027 | Скорость, остаток объёма и ETA | 17.05.2027 | 0.9.1-rc2 | Реализовано | Релиз-менеджер |
| CR-003 | 13.05.2027 | Множественный выбор причин отклонения | 18.05.2027 | 0.9.2-rc3 | Реализовано | Ведущий модератор |
| CR-004 | 14.05.2027 | Экспорт протокола проверки в PDF | 18.05.2027 | 0.9.2-rc3 | Реализовано | Руководитель проекта заказчика |
| CR-005 | 14.05.2027 | Уведомления в мессенджере | — | — | Отложено | Руководитель проекта заказчика |
| CR-006 | 14.05.2027 | Массовое назначение заявок | — | — | Отклонено | Руководитель проекта заказчика |

# Задание 5. Внесение изменений и повторная проверка

## Отчёт о повторной и регрессионной проверке

| № | Проверяемая функция | Что изменилось | Результат | Смежные функции | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Возобновление загрузки | Добавлена повторная сверка сегментов и перезапрос повреждённого блока | После трёх разрывов сети итоговый SHA-256 совпал | Пауза, ограничение скорости, дельта-патчер | Пройдено |
| 2 | Изоляция песочницы | Запрещены маршруты к корпоративным подсетям и внутреннему DNS | Внутренние адреса недоступны, телеметрия передаётся через выделенный шлюз | Антивирус, журнал безопасности | Пройдено |
| 3 | Публикация и ключи | Добавлен idempotency key и блокировка кнопки после первого нажатия | Создана одна публикация и одна партия ключей | Каталог, биллинг, аудит | Пройдено |
| 4 | Фильтры очереди | Добавлены разработчик, версия билда, даты и сброс фильтра | Все комбинации возвращают корректный набор заявок | Сортировка, пагинация, назначение заявки | Пройдено |
| 5 | Индикация загрузки | Добавлены скорость, оставшийся объём и ETA | Показатели обновляются раз в 2 с; при разрыве сети отображается «Ожидание сети» | Пауза и возобновление загрузки | Пройдено |
| 6 | Причины отклонения | Разрешён множественный выбор шаблонов | В письмо и карточку попадают все выбранные причины без дублей | Уведомление разработчика, аудит | Пройдено |
| 7 | Экспорт PDF | Добавлен унифицированный протокол проверки | PDF открывается, содержит кириллицу, хеши, вывод антивируса и решение | Хранилище документов, права доступа | Пройдено |

Повторный чек-лист выполнен полностью: 12 из 12 обязательных требований пройдены. Критические и высокие дефекты закрыты. Регрессионных нарушений в смежных функциях не обнаружено.

# Задание 6. Акт приёмочных испытаний

## Акт приёмочных испытаний ИС GameHub

Дата: 19.05.2027 Место проведения: приёмочный контур ООО «ГеймХаб Дистрибьюшн» Версия: 0.9.2-rc3

Состав комиссии:

• руководитель проекта заказчика — председатель комиссии;

• ведущий модератор каталога;

• инженер информационной безопасности;

• руководитель проекта исполнителя;

• QA-инженер исполнителя.

Основание: договор подряда № GH-2026/02-DEV; техническое задание, являющееся Приложением № 1 к договору; программа и методика испытаний.

Результаты испытаний:

• всего проверено требований — 12;

• пройдено при повторной проверке — 12;

• не пройдено — 0;

• заблокировано — 0;

• зарегистрировано замечаний — 9;

• дефектов — 3, все устранены;

• согласованных доработок — 4, все реализованы;

• отложенных запросов — 1;

• отклонённых запросов — 1.

Заключение комиссии: обязательные требования технического задания выполнены. Открытых блокирующих, критических и высокоприоритетных дефектов нет. Система принята и допускается к подготовке промышленного релиза. Отложенный CR-005 не входит в исходный объём ТЗ и не препятствует приёмке.

Срок устранения замечаний: обязательные дефекты устранены до 18.05.2027. Решение по CR-005 принимается отдельным дополнительным соглашением после выбора корпоративного мессенджера.

Подписи сторон:

• от заказчика: ______ / руководитель проекта /;

• от исполнителя: ____ / руководитель проекта /.

# Вывод

В ходе работы выполнена приёмка GameHub с позиции заказчика. Первичная сборка не прошла приёмку из-за нарушения целостности загрузки, недостаточной изоляции песочницы и повторной генерации ключей. Замечания были разделены на дефекты, доработки и новые требования. Для дополнительных работ оформлены запросы на изменение с оценкой сроков, стоимости и рисков. После исправлений и регрессионной проверки обязательные требования выполнены полностью, поэтому система принята и допущена к подготовке промышленного релиза.