МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Казанский технологический колледж

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования

«Казанский национальный исследовательский технологический университет»

(КТК ФГБОУ ВО «КНИТУ»)

# Практическая работа №6

Выполнили студенты группы:

0907-42

Кузнецов Никита, Альбретович Богдан, Суфияров Артем

Работу проверила преподаватель

Казань 2026

Измерение и анализ эксплуатационных характеристик качества GameHub

Цель работы — измерить эксплуатационные характеристики платформы GameHub, сравнить фактические значения с критериями технического задания, определить причины отклонений и разработать план улучшений.

Объект измерений — ИС GameHub версии 1.0.0. Проверка выполнена на продуктивном стенде, повторяющем рабочую конфигурацию: три экземпляра API, PostgreSQL с репликой, Redis-кеш, CDN, клиент Windows 11 и канал 1 Гбит/с. Для измерений использованы обезличенные тестовые данные каталога из 50 000 игр.

# Задание 1. Формирование перечня характеристик

| № | Характеристика | Показатель | Единица | Критерий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность | Среднее время ответа API при 5 000 RPS | мс | Не более 150 мс |
| 2 | Производительность поиска | Время поиска по каталогу из 50 000 игр | мс | Не более 200 мс |
| 3 | Удобство и производительность клиента | Время от запуска клиента до готовности главного окна | с | Не более 5 с |
| 4 | Надёжность операций | Доля успешных запросов при нагрузке | % | Не менее 99,95% |
| 5 | Восстанавливаемость | Время восстановления после инцидента P1 | мин | Не более 45 мин |

Ожидаемый результат — все пять показателей соответствуют установленным критериям, а единичные выбросы имеют объяснимую причину и не создают риск для целевых сценариев.

# Задание 2. Планирование измерений

| Показатель | Условия | Метод | Замеры | Норма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Время ответа API | 100 000 активных сессий, 5 000 RPS, прогрев 10 мин | Нагрузочный профиль из практической работы №3, метрики API Gateway | 3 запуска по 20 мин | ≤ 150 мс в среднем |
| Время поиска | Каталог 50 000 игр, кеш очищается перед первым циклом | 100 запросов в каждом цикле, фиксация среднего и максимума | 3 серии | ≤ 200 мс |
| Время запуска клиента | Windows 11, NVMe SSD, очищенный пользовательский кеш | От запуска процесса до доступности каталога | 3 запуска | ≤ 5 с |
| Успешные запросы | Смешанный профиль каталога, авторизации, библиотеки и оплаты | Отношение HTTP 2xx/3xx к общему числу корректных запросов | 3 серии | ≥ 99,95% |
| Время восстановления P1 | Имитация недоступности активного API-контура | От сигнала мониторинга до успешного smoke-теста после переключения | 3 учебных инцидента | ≤ 45 мин |

Последовательность действий:

1. Зафиксировать версию ПО, конфигурацию стенда и состояние мониторинга.

2. Выполнить smoke-тест до начала измерений.

3. Провести три независимых замера каждого показателя.

4. Сохранить метрики, логи и время начала и окончания каждого цикла.

5. Рассчитать среднее значение и сравнить его с нормой.

6. Для любого отклонения определить возможные причины и проверить их отдельно.

7. После улучшений повторить измерения в тех же условиях.

# Задание 3. Проведение измерений

## Исходные результаты

| Показатель | Замер 1 | Замер 2 | Замер 3 | Среднее | Норма | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время ответа API, мс | 138 | 146 | 143 | 142,3 | ≤ 150 | Соответствует |
| Время поиска, мс | 176 | 194 | 207 | 192,3 | ≤ 200 | Среднее соответствует, но третий замер превышает норму |
| Время запуска клиента, с | 6,4 | 6,1 | 6,3 | 6,27 | ≤ 5 | Не соответствует |
| Успешные запросы, % | 99,97 | 99,94 | 99,96 | 99,956 | ≥ 99,95 | Среднее соответствует, но во второй серии есть отклонение |
| Время восстановления P1, мин | 41 | 52 | 43 | 45,3 | ≤ 45 | Не соответствует |

## Контроль исходного состояния

• API выдержал целевую нагрузку без перезапуска сервисов.

• Увеличение времени поиска наблюдалось сразу после очистки кеша.

• Клиент до показа главного окна синхронно загружал манифест новостей и проверял локальную библиотеку.

• Во второй нагрузочной серии ошибки были связаны с кратковременными ответами 503 тестового платёжного шлюза.

• Во втором учебном инциденте дежурный инженер потратил 19 минут на ручное определение активного контура и проверку реплики базы данных.

# Задание 4. Анализ отклонений

## Возможные причины и способы проверки

| № | Возможная причина или риск | Как проверить | Результат проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холодный кеш поискового индекса после обновления | Повторить запросы до и после процедуры прогрева | После прогрева среднее время снизилось со 207 до 181 мс |
| 2 | Блокирующая синхронизация библиотеки при запуске клиента | Отключить синхронизацию и сравнить трассировки запуска | Без синхронизации главное окно готово за 3,9 с |
| 3 | Последовательная загрузка новостей, профиля и библиотеки | Выполнить операции параллельно в тестовой сборке | Время запуска снизилось ещё на 0,4 с |
| 4 | Отсутствие повторов с идемпотентностью при временном 503 платёжного шлюза | Подать контролируемые ответы 503 и проверить стратегию retry | Клиент API завершает запрос ошибкой после первого 503 |
| 5 | Ручная диагностика и переключение при P1 | Провести инцидент по заранее подготовленному runbook и автоматическому скрипту | Переключение и smoke-тест выполнены за 31 мин |
| 6 | Реплика базы данных может отставать перед переключением | Проверить lag репликации во время нагрузочного теста | Максимальное отставание 1,8 с, риск потери подтверждённых транзакций отсутствует |

## Анализ отклонений

| Показатель | Норма | Факт | Отклонение | Наиболее вероятная причина | Рекомендация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время поиска | ≤ 200 мс | 207 мс в третьей серии | +7 мс | Холодный кеш после очистки и обновления индекса | Добавить обязательный прогрев кеша перед переключением трафика |
| Время запуска клиента | ≤ 5 с | 6,27 с в среднем | +1,27 с | Синхронная проверка библиотеки и последовательная загрузка данных | Показывать оболочку раньше, синхронизацию выполнять в фоне, запросы запускать параллельно |
| Успешные запросы | ≥ 99,95% | 99,94% во второй серии | −0,01 п.п. | Одиночные 503 платёжного шлюза без контролируемого повтора | Ввести retry с экспоненциальной задержкой и idempotency key |
| Восстановление P1 | ≤ 45 мин | 52 мин во втором цикле | +7 мин | Ручной поиск активного контура и последовательная диагностика | Утвердить runbook, автоматизировать переключение и параллельный smoke-тест |

Ключевыми причинами отклонений признаны блокирующая инициализация клиента и недостаточная автоматизация аварийного переключения. Аппаратных ограничений и перегрузки базы данных не выявлено.

# Задание 5. План улучшений

| № | Улучшение | Ответственный | Срок | Способ контроля | Предотвращение повторения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Добавить прогрев поискового кеша в сценарий Blue-Green | DevOps-инженер | 1 рабочий день | 100 контрольных запросов перед переключением | Автоматический запрет переключения при поиске > 200 мс |
| 2 | Перенести синхронизацию библиотеки в фон и параллельно загружать профиль и новости | Команда клиентского приложения | 4 рабочих дня | Три запуска на эталонном ПК | Включить измерение времени старта в регрессионный набор |
| 3 | Реализовать до двух повторов 503 для безопасных и идемпотентных операций | Команда backend | 3 рабочих дня | Инъекция ошибок платёжного шлюза | Контрактные тесты и обязательный idempotency key |
| 4 | Создать runbook P1 и скрипт переключения на резервный контур | Релиз-менеджер и DevOps | 3 рабочих дня | Учебный инцидент и smoke-тест | Проводить тренировку один раз в квартал |
| 5 | Добавить панель SLO по пяти измеряемым показателям | Менеджер сопровождения | 2 рабочих дня | Проверка алертов и недельного отчёта | Еженедельный разбор отклонений на эксплуатационной встрече |

Изменения выполняются последовательно: сначала в тестовом контуре, затем в пилотной группе 5%, после чего распространяются на 25% и 100% пользователей. При ухудшении показателей выполняется откат к предыдущей стабильной версии.

## Контрольные измерения после улучшений

| Показатель | Было | Стало, замер 1 | Стало, замер 2 | Стало, замер 3 | Среднее после изменений | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время ответа API, мс | 142,3 | 139 | 141 | 140 | 140,0 | Соответствует |
| Время поиска, мс | 192,3; максимум 207 | 174 | 181 | 179 | 178,0 | Соответствует во всех сериях |
| Время запуска клиента, с | 6,27 | 4,2 | 4,0 | 4,1 | 4,10 | Соответствует |
| Успешные запросы, % | 99,956; минимум 99,94 | 99,98 | 99,97 | 99,98 | 99,977 | Соответствует во всех сериях |
| Время восстановления P1, мин | 45,3; максимум 52 | 32 | 31 | 33 | 32,0 | Соответствует |

После изменений смежные функции проверены: оплата не дублируется, библиотека корректно обновляется после открытия клиента, поиск возвращает актуальные данные, резервный контур принимает трафик без потери подтверждённых заказов.

# Задание 6. Итоговый отчёт

## Выполненные действия

1. Выбраны пять эксплуатационных характеристик GameHub и установлены измеримые критерии.

2. Составлен план из трёх независимых замеров каждого показателя.

3. Проведена учебная серия измерений в условиях целевой нагрузки.

4. Выявлены четыре отклонения, определены и проверены их причины.

5. Реализован план улучшений и выполнена контрольная серия.

## Итоговые результаты

До улучшений полностью соответствовал норме один показатель, два соответствовали по среднему значению, но имели единичные отклонения, и два не соответствовали требованиям. После оптимизации все пять показателей соответствуют установленным критериям во всех трёх контрольных замерах.

## Рекомендации для эксплуатации

• хранить историю метрик не менее 90 дней и отслеживать тенденции, а не только отдельные значения;

• выполнять прогрев кешей после каждого обновления поискового индекса;

• проверять время запуска клиента на эталонном и минимально допустимом оборудовании;

• проводить квартальные учения по восстановлению после P1;

• менять порог допуска релиза только через согласованное изменение ТЗ или эксплуатационного регламента;

• оформлять каждое превышение нормы отдельной записью в журнале проблем.

# Вывод

В ходе практической работы измерены производительность, надёжность, удобство и восстанавливаемость GameHub. Первичная проверка выявила медленный запуск клиента, отдельные задержки поиска, недостаточную устойчивость к временным ошибкам платёжного шлюза и превышение времени восстановления. После фоновой инициализации клиента, прогрева кеша, введения безопасных повторов и автоматизации аварийного переключения все показатели достигли нормы. Система может эксплуатироваться при условии постоянного мониторинга SLO и регулярной контрольной проверки.